| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Pr.271.1.2011 |
| --- | --- |

CZĘŚĆ II.1 SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa Nr ……….zawarta w dniu ……………………. w ………………………….  pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………; faks: …………..; e-mail: ……………………..

NIP: ……………..; REGON: ……………….

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

tel. …………………., faks: ………………..,  e-mail: ……………………..

NIP: ……………..,  REGON: ………………………..

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013 pod nazwą:

,, Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów  na  terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza”

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ………………………….. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwaną dalej „Ustawą”.

3.  Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Wykaz Cen,

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót (przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania umowy),

6) Dokumentacja przetargowa.

4. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) jak również spełniać wszystkie wymagania określone w programie Funkcjonalno-Użytkowym.

5. Materiały muszą  pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

6. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego.

7. Strony postanawiają, że każda cześć przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo – finansowym po jej zakończeniu podlega odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego.

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, jak

również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§2

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 30 dni od przekazania kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami.

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§3

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego):

………………………………………………………………………………………………………

posiadający(a) uprawnienia budowlane:  ………………………………..

Zamieszkały: …………………………………………………………….

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Kierownikiem budowy (Przedstawicielem Wykonawcy) z ramienia Wykonawcy będzie:

……………………………………………………………………………………………………….

posiadający(a) uprawnienia budowlane: …………………………………...

Zamieszkały: ……………………………………………………………….

3. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.

4. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, znajdującego się na

nich mienia.

5. Na siedem dni przed rozpoczęciem wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji.

6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia terenu budowy,

2) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie

oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

4) wykonania tablic informacyjnych:

- 10 tablic informacyjnych o zasadach finansowania zadania,

- 10 tablic pamiątkowych,

tablice muszą być ustawione na placach poszczególnych składowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

5) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,

6) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia

robót (konserwacja oznakowania),

7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i

śmieci,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i

elementów zagospodarowania terenu,

10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, w tym przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007 – 2013, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego),

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia Plan

Zapewnienia Jakości, Plan BIOZ oraz aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych, przy czym aktualizacja Harmonogramu rzeczowo – finansowego zawartego w ofercie nie może być sprzeczna z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy i w przypadku wniesionych uwag – do ich korekty oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007 – 2013, urząd kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej realizacji, a także po jej zakończeniu.

9. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz w czasie okresu gwarancyjnego powinien:

1) W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

2) Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

3) Zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

11.Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu.

12.Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii,

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową i robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. W przypadku konieczności zmiany osób przedstawionych w ofercie muszą one spełniać wymagania określone w SIWZ. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą.

4. W przypadku konieczności zmiany osób przedstawionych w ofercie musza one spełniać wymagania SIWZ.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

§6

1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu ……………………….. . Zakończenie robót budowlanych i realizacji umowy nastąpi w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia …………………………………… .

2. Termin zakończenia robót jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót.

3. Termin realizacji umowy jest rozumiany jako data podpisania protokółu odbioru ostatecznego (Świadectwa Przejęcia).

4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót wynikających z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inżyniera Kontraktu.

6. Każdy etap robót, określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym winien być odebrany protokolarnie, z udziałem każdej ze stron – będzie to odbiór częściowy.

7. Odbiór częściowy będzie podstawą do dokonania płatności przejściowej zgodnie z § 8 ust. 6.

§7

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego o wydłużenie czasu na ukończenie robót.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto  ………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………zł), a z …. % podatkiem VAT w  wysokości ………………………… zł brutto  (słownie: ………………………………………………………………………………… zł)

2.   Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Przejściowe zestawienia wartości wykonanych robót będą sporządzone przez wykonawcę narastająco na podstawie obmiarów i protokołów odbioru częściowego elementów robót podlegających odbiorowi częściowemu (Raporty Kwartalne i Przejściowe Świadectwa Płatności), zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zestawienia końcowej wartości robót będą sporządzane na podstawie obmiaru ostatecznego i protokołu odbioru ostatecznego robót (Świadectwo Przejęcia) będących przedmiotem umowy.

4. Na podstawie obmiarów faktycznie wykonanych robót wykonawca będzie sporządzał,  zestawienia wartości wykonanych robót (Raporty Kwartalne).

5. Zestawienie wartości wykonanych robót (przejściowe i końcowe), które będą stanowiły podstawę

wystawienia faktur przez Wykonawcę, muszą być poświadczone przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Specjalistę ds. realizacji projektów – ……………………………………...

6. Wynagrodzenie należne wykonawcy, rozliczane będzie w systemie kwartalnym na kwotę płatności nie większą niż określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Podstawą płatności będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na kwoty ustalone w dołączonych do faktur zestawieniach wartości  wykonanych robót (Przejściowe Świadectwa Płatności).

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcą na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót będących przedmiotem umowy (Świadectwo Przejęcia) na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury końcowym zestawieniu wartości wykonanych robót. Kwota ta będzie uwzględniała płatności już dokonane na rzecz Wykonawcy i nie będzie mogła być mniejsza niż 5% wartości całego projektu, czyli łącznej wartości brutto zadania.

§9

1. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być wystawiona na ……………………………………...

2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego Nr ……………………………………….w Banku ……………………..  na rachunek bankowy  Wykonawcy Nr ……………………………………. w Banku ………………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru (Przejściowego Świadectwa Płatności) spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 10

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych.

§ 11

1. Ukończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

3. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w przypadku

przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia.

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. Wykonawca w

określonym terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

5. Po upływie okresu gwarancyjnego i usunięciu przez Wykonawcę wad, Zamawiający w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia o usunięciu wad, dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie strony umowy.

§ 12

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych z uwagi na

bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Inżyniera i Specjalisty ds. rozliczeń projektów przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności.

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zastosowanie będzie miał art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu robót będących przedmiotem

umowy, następujące kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie

od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej

szkody i utraconych korzyści, w tym utraty środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) w razie, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia,

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada,

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza budowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

wysokości …………………….. zł, co stanowi 5% wartości całkowitej brutto umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu

podpisania umowy.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

Pieniężnej (wstawić jedną lub kilka form przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy)

3. Zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji lub poręczenia należytego wykonania winno być

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

4. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ukończenia robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze końcowym i wystawieniu Świadectwa Przejęcia).

5. Roboty zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru ostatecznego.

6. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na

pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z gwarancji rękojmi za wady i zostanie

zwrócone najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego przez wszystkie

strony umowy.

7. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

§ 16

1. Powierzenie przez Wykonawcę, na którymkolwiek etapie realizacji robót będących przedmiotem

umowy, jakiejkolwiek części tych robót Podwykonawcy wymaga pisemnego wniosku do

Zamawiającego zgodnie z Art. 6471 Kodeksu Cywilnego i według procedury tamże określonej.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia umowę z Podwykonawcą na realizację

powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

§ 17

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się 36 miesięczny okres gwarancji rękojmi za wady. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli te wady są istotne.

6. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim

stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

§ 18

1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć w imieniu własnym i Zamawiającego z tytułu strat i szkód, za które odpowiada na podstawie niniejszej umowy. Ubezpieczenie to obejmuje:

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach,

2) szkody w sprzęcie,

3) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i

sprzętu), powstałe w związku z wykonaniem umowy,

4) nieszczęśliwe wypadki,

5) szkody osób trzecich.

2. Ubezpieczenie ma być zawarte na kwotę nie mniejszą niż 1000 000,00 PLN (słownie w PLN: jeden milion).

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie. Wykonawca upewni się, że jego Podwykonawcy wykupili podobne ubezpieczenia.

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonane bez zgody Zamawiającego.

6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 19

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.

2. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie

rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759 z późn. zm.).

§21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  egzemplarz otrzyma  Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

CZĘŚĆ II.2 SIWZ

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych

sporządzona w dniu ………………………………………………

1. Zamawiający: …………………………………………………………………………

2. Wykonawca: ………………………………………………………………………….

3. Umowa (Nr, z dnia): …………………………………………………………………..

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

…………………………………………………………………………………………..

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: (długość i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Data odbioru ostatecznego: dzień  …   miesiąc  …………   rok  ….

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany	zgodnie	z	warunkami	pozwolenia	   /	zgłoszenia		na	budowę,	umową, dokumentacją	projektową,	zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno- budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

7.3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego 9wystawienia Świadectwa Przejęcia).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

b)  w  pozostałych  przypadkach  w  terminie  uzgodnionym  w  protokóle  spisanym  przy udziale obu stron,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7.8. W  innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o  czas,  w ciągu którego wskutek  wady  przedmiotu  objętego  gwarancją  Zamawiający  z  gwarancji  nie  mógł korzystać.

7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej  i protokołu odbioru  ostatecznego  /  przekazania obiektu do użytkowania (Świadectwa Przejęcia).

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................................................................................................

…………………………………….

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

(podpis)